周报

2026年 6 月 22 日------- 2026 年 6 月 26 日

| 本周完成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周主要完成课程设计前期准备和用户端基础框架搭建。首先根据“某市灵活就业管理服务平台”的课题要求，明确本人负责用户端模块，梳理普通灵活就业人员的使用场景，整理注册登录、岗位浏览、岗位推荐、简历管理、岗位投递、公告政策、社保服务、电子合同、消息中心和个人中心等功能需求。 在需求分析基础上，完成用户端总体架构设计，确定采用 Vue 3 + Vite + Element Plus 的前端技术栈，以及 Spring Boot + MyBatis Plus 的后端技术栈。与企业端、管理员端成员沟通统一数据库表结构和字段含义，确认三端共用同一份 SQL 文件和云数据库，保证后续岗位、企业、投递记录、政策申报等数据能够联动。 本周还完成了前端项目页面框架和后端接口基础结构的搭建。前端初步实现登录注册页面、首页布局、侧边菜单和路由结构；后端完成用户端接口前缀规划、实体类、Mapper、Service 和 Controller 的基础分层。通过本周工作，项目的需求范围、技术路线和基础目录结构已经基本确定，为后续核心业务开发打下基础。 |  |  |  |
| 下周安排 |  |  |  |
| 下周计划继续完善用户端核心业务功能，重点完成用户登录认证、个人资料维护、求职偏好、岗位列表、岗位详情、岗位收藏、简历管理和岗位投递等模块。同步开展前后端联调，检查接口参数、返回格式和页面展示效果，并开始整理开发过程报告中的需求分析、总体设计和数据库设计部分。 |  |  |  |
| 指导教师评语 |  | 进 度 | 较快 / 正常 / 较慢 |