周报

2026年 6 月 29 日------- 2026 年 7 月 3 日

| 本周完成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周重点完成用户端核心业务功能开发和云服务接入。后端实现 JWT 登录认证机制，登录成功后返回 token，前端在请求业务接口时统一携带 Authorization 请求头，从而保证个人中心、简历管理、我的投递等页面能够识别当前登录用户。 在业务功能方面，完成求职偏好保存与查询、岗位列表筛选、岗位详情展示、岗位推荐、岗位收藏、简历新增编辑、岗位投递和投递进度查看等模块。用户可以根据行业、岗位、城市、岗位类型和薪资范围设置求职偏好，系统根据偏好和岗位信息进行匹配推荐。前端页面与后端接口进行了多轮联调，修复了部分字段命名不一致、数据为空时页面展示异常等问题。 同时，本周接入 DeepSeek 大模型能力，实现 AI 岗位匹配分析、AI 简历优化建议和 AI 模拟面试功能，并设计规则兜底逻辑，保证 AI 接口不可用时系统仍能返回可展示结果。文件上传方面完成阿里云 OSS 配置，头像、政策申报材料和社保申请材料优先上传到 OSS，数据库保存文件访问地址；当 OSS 配置异常或上传失败时，后端自动回退到本地上传目录。 |  |  |  |
| 下周安排 |  |  |  |
| 下周计划继续优化系统运行和协作开发能力，加入 Redis 缓存和图形验证码功能，统一数据库、OSS、DeepSeek、JWT 等配置的环境变量管理方式，接入 Knife4j 接口文档，并尝试使用 Docker Compose 部署前端、后端和 Redis 服务。 |  |  |  |
| 指导教师评语 |  | 进 度 | 较快 / 正常 / 较慢 |